StarCraft II AI 可行方案研讨报告：立项拍板版增强修订

摘要

基于既有 SC2 AI 调研终稿，并结合当前仍可用的工程工具链、开源框架与近年研究方向再查证，本报告面向立项与研发决策，评估自研 StarCraft II AI 的可行路线。结论明确：当前最适合作为主线的方案不是纯规则 bot、不是 SMAC benchmark 论文线，也不是端到端复现 AlphaStar，而是以 python-sc2 / Ares-sc2 / AI Arena 等生态为候选工程底座的分层混合 full-game bot。该主线应采用“宏观规则与程序化规划 + 战术评估学习化 + 微操模块学习化 + replay 模仿学习 + 对手建模”的组合形态。最值得作为一期特色研究方向的是对手建模 / hidden-state inference；世界模型与局部 model-based refinement 适合作为二期探索；LLM 更适合作为教练层、复盘层或策略报告工具，不建议作为实时控制主线。SMAC / SMACv2 适合作为微操与 cooperative MARL 支线；完全 AlphaStar-like 端到端路线不建议当前立项。

1 问题定义：我们要做怎样的 SC2 AI

本项目的目标不应定义为“复现 AlphaStar”，也不应定义为“只在 SMAC 上刷 benchmark”。更合理的目标是构建一个能完整打一局、可持续迭代、具有研究特色的 full-game SC2 AI。

这里的“完整打一局”意味着 agent 至少要覆盖以下能力：

1. 开局 build order 与经济生产。

2. 侦察、对手信息记忆与隐状态推断。

3. 扩张、科技选择、兵种组合与转型。

4. 防守、进攻、撤退、换家、多线牵制等战术决策。

5. 基础微操与局部战斗控制。

6. 对不同 opponent style 的适应与策略切换。

7. 能在 AI Arena 或本地 bot-vs-bot 环境中稳定运行。

因此，本项目本质上不是单一强化学习任务，而是一个长期演进的分层智能体系统。其中，规则、搜索、监督学习、离线学习、局部强化学习、对手建模和复盘分析都应按合适层级组合，而不是追求单一算法范式的“纯洁性”。

本报告的核心判断是：

主线：分层混合 full-game bot；一期特色：对手建模 / hidden-state inference；数据线：replay 模仿学习与离线评估；算法支线：SMAC / SMACv2 微操模块验证；二期增强：局部世界模型、combat predictor、小规模 opponent pool / league-lite；辅助工具层：LLM coach / replay analysis / strategy report

2 评估标准：什么叫“可行”

本报告采用以下十个维度评估候选路线：

1. 完整打一局能力：是否能较快构建出能从开局到结束完整运行的 agent。

2. 首个结果速度：是否能在 2-8 周内看到可运行结果。

3. 研究意义：是否能形成可发表、可比较或可复用的研究问题。

4. 差异化特色：是否避免只是复刻已有 bot 或 benchmark。

5. 发展方向一致性：是否符合 SC2 AI 从规则、模仿学习、分层系统、离线学习、泛化与对手建模演进的趋势。

6. 算力友好度：是否避免依赖不可获得的大规模分布式训练。

7. 路线失败风险：是否容易长期没有可运行结果。

8. 迭代性：是否能先跑通，再逐步替换模块。

9. 生态可借鉴性：是否有论文、开源仓库、开发文档或社区环境可依赖。

10. 双重产出潜力：是否同时适合工程 demo 与研究论文。

在这个标准下，最优路线不是理论上最强的路线，而是能形成闭环、能持续迭代、能产出研究特色的路线。

3 当前可用基础设施与外部依赖再查证

3.1 Blizzard / s2client-proto / s2client-api

Blizzard 的 s2client-proto 仍是 SC2 bot 与研究工具链的底层协议基础。其 README 明确说明，StarCraft II API 提供对游戏状态观察和单位控制的外部接口，可用于 scripted bots、machine-learning based bots、replay analysis 和 tool-assisted human play；同时提供 protobuf 协议、C++ reference implementation、Linux packages、地图包与 replay packs 等资源。[1]

s2client-api 是官方 C++ 封装，围绕 protobuf over websocket 提供类式抽象，适合 C++ bot 或高性能 bot 工程。[2]

判断：

- 它们仍是 SC2 bot 与研究环境的底层基础设施。

- 适合 C++ 高性能 bot、底层协议研究或 replay 处理。

- 对本项目而言，不建议第一阶段直接从 C++ API 起步，除非团队 C++ 工程能力强且明确追求性能。

- 更合理的做法是先使用 Python 生态构建系统骨架，必要时再将性能瓶颈迁移到底层接口。

3.2 python-sc2

python-sc2 是当前较常用的 Python bot 开发接口之一。其 README 将自己定位为“easy-to-use library for writing AI Bots for StarCraft II in Python 3”，目标是让简单 bot 不需要大量样板代码，同时保留高低层抽象。[3]

AI Arena 的 Getting Started 文档也将 python-sc2 标为 Python 路线中对初学者友好的接口，并说明它可用于 scripted bots 与 machine learning bots。[6]

判断：

- python-sc2 适合作为第一阶段 full-game skeleton 的候选底层接口。

- 优点是开发速度快、社区资料较多、可直接控制单位与游戏状态。

- 缺点是它本身不是完整智能体框架，需要自行设计 macro、combat、scouting、memory、opponent model 等模块。

- 对本项目而言，python-sc2 可作为底层 bot API；若希望更快形成模块化工程骨架，可考虑配合 Ares-sc2 使用。

3.3 PySC2

PySC2 是 DeepMind 的 SC2LE Python 组件，官方 README 明确说明其暴露 Blizzard SC2 Machine Learning API 为 Python RL Environment，主要用于 RL agents 与 StarCraft II 的交互。[4]

PySC2 支持 feature layers、mini-games、replay 播放与动作抽象，适合研究 SC2LE、mini-games、replay 数据和 RL 环境接口。

判断：

- PySC2 更偏研究环境，而不是快速 bot 工程框架。

- 适合 replay processing、offline learning、mini-game / RL 实验。

- 不建议作为第一阶段 full-game bot 工程主接口。

- 可作为离线学习、replay 数据处理、策略预训练与研究支线工具。

3.4 AI Arena

AI Arena 当前仍提供 bot 开发、上传、对战、replay、local-play-bootstrap 等文档与工具。其 Bot Development 页面说明可用 local-play-bootstrap 在本地运行 bot-vs-bot，并使用与 AI Arena ladder 相同的环境。[5]

local-play-bootstrap 仓库定位为快速设置本地 bot matches 的工具，并使用 AI Arena ladder 运行的同一组 Docker images。[7]

同时，AI Arena 文档也列出若干 API disparities 与已知问题，例如某些敌方行为信息缺失、部分 cloaked/changeling 信息优势，以及较长比赛中可能出现的 APM/action queue 问题。[5]

判断：

- AI Arena 是当前较现实的 bot 工程闭环候选环境之一。

- 它不仅能跑本地比赛，还能上传 bot 与其他 bot 对战。

- 对本项目而言，可把 AI Arena local-play-bootstrap 作为第一阶段验证环境之一。

- 需要注意版本、地图、API 差异和 action queue 等工程问题，避免模型训练结果与 ladder 环境不一致。

3.5 Ares-sc2 与相关 bot 模板

Ares-sc2 是建立在 python-sc2 之上的 Python bot 框架。其 README 和文档说明，它扩展 python-sc2 的能力，但保留用户对战略决策的控制；它提供 behavior system、ManagerMediator、生产管理、路径与 influence grid、单位角色、build runner、memory units tracking 等功能。[8][9]

Ares-sc2 文档推荐新 bot 作者使用 ares-sc2-bot-template 起步，该模板提供 blank StarCraft II bot project、ladder.py、配置文件与示例 build 文件。[10]

判断：

- Ares-sc2 是当前较现实、较成熟的 full-game skeleton 候选底座之一。

- 它比裸 python-sc2 更适合快速构建模块化 bot，但仍需要项目自行实现核心战略与学习模块。

- 它不替代研究决策层，因此适合把研究特色放在策略层、对手建模层和战术评估层。

- 对本项目而言，Ares-sc2 适合作为第一阶段工程起点之一，但仍需在启动阶段做小规模技术验证，以确认版本、地图、运行环境与团队开发习惯匹配。

3.6 工具链定位总结

| 工具 / 平台 | 当前定位 | 是否适合作为第一阶段起点 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Blizzard s2client-proto | 底层协议与官方资源入口 | 中 | 协议、地图、replay、底层工具 |
| s2client-api | C++ bot 与底层 API 封装 | 中 | 高性能 C++ bot、底层研究 |
| python-sc2 | Python bot 开发接口 | 高 | full-game skeleton、脚本 bot、快速迭代 |
| Ares-sc2 | python-sc2 上层 bot 框架 | 高 | 模块化 full-game bot、行为系统、路径、生产管理 |
| PySC2 | RL / SC2LE 研究环境 | 中 | replay、mini-games、RL 环境、离线学习 |
| AI Arena | bot ladder 与工程闭环 | 高 | 本地对战、上传、benchmark、replay 评估 |
| SMAC / SMACv2 | cooperative MARL micro benchmark | 中 | 微操算法支线，不适合替代 full-game 主线 |

结论：当前工程生态仍可用于实际开发；较稳健的第一阶段工程组合是 Ares-sc2 或 python-sc2 + AI Arena local-play-bootstrap。PySC2 更适合作为研究与数据处理支线，而不是第一阶段 full-game bot 主框架。

4 候选方案逐项分析

4.1 方案 A：纯规则 full-game bot

方案定义

以 python-sc2 或 Ares-sc2 为底座，全部行为由规则、状态机、行为树、build order、阈值判断与手工战术逻辑控制。

核心思想

先不引入学习系统，把问题简化为“工程上能稳定完整打一局”。核心是实现：

- 开局 build runner。

- 工人生产与资源管理。

- 建筑摆放。

- 侦察规则。

- 防守规则。

- 进攻 timing。

- 简单兵种组合与撤退判断。

- 基础微操。

依赖生态

主要依赖 python-sc2、Ares-sc2、AI Arena local-play-bootstrap 以及 AI Arena 相关开源 bot 生态。Ares-sc2 的 build runner、production controller、unit role、pathing / influence grid 对纯规则 bot 有直接帮助。[8][9][11]

适合解决的问题

适合快速解决“能不能完整打一局”和“项目工程骨架是否成立”的问题。

工程复杂度

中等。规则 bot 并不简单，但工程可控，适合阶段一。

算力要求

低。主要消耗是本地对战测试，不需要 GPU 训练。

首个可运行结果周期

1-3 周可以做出能跑的 skeleton；4-8 周可以做出能击败部分内置 AI 或弱 bot 的版本，具体取决于种族与策略复杂度。

研究价值

偏低。纯规则系统难以形成新的研究贡献，除非强调可解释策略、程序化 planning 或 bot 工程框架。

工程价值

很高。它是后续学习模块、对手建模、replay 数据采集和 AI Arena 评测的必要底座。

主要风险

容易变成长期堆规则；策略上限受限；遇到未覆盖情况会脆弱。

是否适合作为主线立项

不适合作为最终主线，但适合作为第 0 阶段工程底座。纯规则 bot 是脚手架，不是最终研究路线。

4.2 方案 B：分层混合 full-game bot

方案定义

构建一个 full-game agent，但不追求端到端神经网络控制。系统采用分层结构：

- 宏观层：规则、build order、程序化规划。

- 战术层：学习化评分器、combat predictor、对手模型辅助决策。

- 微操层：规则 + 局部学习模块。

- 数据层：replay 解析、对局日志、训练样本生成。

- 评测层：AI Arena / local-play-bootstrap 自动对战。

核心思想

SC2 是天然多尺度任务，宏观运营、战术决策和微操控制不应由同一模型直接承担。分层混合系统承认这一结构：用规则保证可运行，用学习模块逐步替换最值得学习的局部决策。

依赖生态

主要依赖：

- Ares-sc2 / python-sc2 做 bot skeleton。

- AI Arena 做本地与 ladder 评测。

- PySC2 / replay tools 做数据处理。

- TStarBot-X 的分层、规则引导、联赛训练思想。

- AlphaStar 的 replay 初始化与 league training 思想。

- SMAC / SMACv2 的微操支线。

TStarBot-X 论文明确强调低算力条件下不能直接照搬 AlphaStar，而需要 league training、多角色、rule-guided policy search、stabilized policy improvement、轻量网络和 imitation learning importance sampling 等设计。[15]

适合解决的问题

最适合解决“既要能完整运行，又要有研究空间”的问题。

工程复杂度

中高。需要模块边界设计、数据采集、评测自动化和长期重构能力。

算力要求

中。初期低算力即可；学习模块可按需使用单卡或小规模 GPU；不依赖 AlphaStar 级别集群。

首个可运行结果周期

2-4 周可得到完整 skeleton；2-3 个月可形成初版稳定 full-game bot；3-6 个月可形成带特色模块的研究 demo。

研究价值

高。可研究对手建模、replay 学习、战术评分、combat outcome prediction、分层决策、策略泛化与小规模 opponent pool。

工程价值

很高。能产出可运行 bot、可视化 replay、对局数据集、评测平台和可扩展模块。

主要风险

模块边界设计不当会导致系统复杂度失控；如果学习模块过早介入，会拖慢 skeleton；如果规则过重，研究特色不足。

是否适合作为主线立项

最适合作为本项目主线。

4.3 方案 C：先做 SMAC / SMACv2，再回接 full-game

方案定义

先在 SMAC / SMACv2 上训练 cooperative MARL 微操策略，再尝试把微操策略接入 full-game bot 的战斗控制层。

核心思想

用标准 benchmark 降低算法研究难度，先解决局部协作控制，再把结果迁移到真实 full-game 场景。

依赖生态

主要依赖 SMAC、SMACv2、PyMARL / MAPPO / QMIX 等 MARL 训练框架，后续需要 python-sc2 / Ares-sc2 做 full-game 接入。

SMAC 被明确定位为 cooperative MARL benchmark，而不是 full-game agent 环境；SMACv2 论文进一步指出，SMAC 经多年改进后接近饱和，且缺乏足够随机性和部分可观测性，因此引入程序化生成、泛化评测和 EPO。[16][17]

适合解决的问题

适合研究微操、局部协作、CTDE、泛化评测和 MARL 算法比较。

工程复杂度

中。benchmark 复现相对清晰，但回接 full-game 很难。

算力要求

中。比 full-game RL 低，但训练 MARL 仍需一定 GPU 和大量环境交互。

首个可运行结果周期

2-4 周可复现 benchmark baseline；2-3 个月可训练自定义微操策略；回接 full-game 可能需要额外 2-4 个月。

研究价值

高，尤其适合论文实验。

工程价值

中。对真正 full-game bot 只贡献局部战斗模块，不能解决宏观运营。

主要风险

容易偏成“只做 benchmark 论文”，与真实 SC2 bot 脱节。微操策略在 SMAC 中有效，不代表能在 full-game 中直接有效。

是否适合作为主线立项

不建议作为 full-game 主线，但适合作为算法支线或微操子课题。

4.4 方案 D：离线 / 模仿学习驱动的 full-game 路线

方案定义

从 replay 数据中学习 build order、生产节奏、战术选择、兵种组合、交战判断或局部动作策略，然后将学习结果接入 full-game bot。

核心思想

与其从零在线探索，不如先从人类 replay 和 bot 对局日志中学习可行行为分布。在线 RL 在 SC2 中成本高、探索难、奖励稀疏；replay 学习可以显著提高样本效率。

依赖生态

主要依赖：

- Blizzard replay packs / s2client-proto replay API。

- PySC2 replay tools。

- AlphaStar 的 supervised learning 初始化思想。

- TStarBot-X 的 imitation learning 与 importance sampling。

- AlphaStar Unplugged 的 offline RL benchmark。

AlphaStar 官方博客明确说明，其早期 agent 先从人类 replay 中进行监督学习，之后再进入强化学习与联赛训练。[14] AlphaStar Unplugged 将 SC2 定位为大规模 offline RL benchmark，利用 Blizzard 发布的大量人类 replay 数据定义数据集、API 工具、评测协议和 baseline agents，并指出去掉在线环境交互可以显著降低 SC2 训练计算需求。[18] TStarBot-X 也强调 imitation learning 和 importance sampling 的工程价值，用于提高有限算力条件下的数据利用效率。[15]

适合解决的问题

适合学习：

- 开局 build order。

- 生产与扩张 timing。

- 侦察后的策略应对。

- 战术选择。

- 兵种组合转型。

- 战斗胜负预测。

- 人类 replay 风格聚类。

- 对手策略识别。

工程复杂度

中高。难点在 replay 解析、版本兼容、特征抽取、标签定义和模型接入。

算力要求

中。行为克隆和监督模型可用单卡或小规模 GPU；offline RL 复杂度更高。

首个可运行结果周期

4-8 周可做出 build order / replay feature extractor；2-3 个月可形成第一个可接入 bot 的预测模型。

研究价值

高。离线学习更符合中小团队现实，也与 AlphaStar Unplugged 的方向一致。

工程价值

高。能直接辅助 macro、opponent modeling 和战术评分。

主要风险

replay 版本兼容复杂；人类动作到 bot action 的映射有噪声；行为克隆容易复制平均行为而非最优行为；offline RL 容易受分布外动作影响。

是否适合作为主线立项

适合作为主线的重要组成部分，但不宜单独作为唯一主线。它应嵌入方案 B。

4.5 方案 E：特色研究路线

特色方向不应平均用力，而应按成熟度和落地价值分层：

1. 一期推荐：对手建模 / hidden-state inference

2. 二期探索：世界模型 / 局部 model-based refinement

3. 辅助工具层：LLM coach / replay analysis / strategy report

4.5.1 一期推荐：对手建模 / hidden-state inference

方案定义

在 full-game bot 中加入对手建模模块，根据侦察信息、时间、已见单位、建筑、科技、兵力与行为模式，推断对手隐藏状态与策略意图。

核心思想

SC2 的本质是部分可观测对抗。迷雾中的信息包括：

- 对手是否扩张。

- 是否偷科技。

- 是否 all-in。

- 是否转空军 / 隐形 / 高科技。

- 对手兵力规模。

- 对手开局类型。

- 对手下一波 timing。

- 对手在多局对战中的风格。

这类问题比“直接学习全局控制”更贴近 SC2 的核心难点，也更容易挂接到现有 full-game bot。

为什么最适合作为一期特色方向

对手建模最适合作为第一特色方向，原因有四点：

第一，它与 SC2 的部分可观测本质直接对应。SC2 中许多关键失败不是因为微操差，而是因为误判对手科技、贪经济过度、没有识别 rush 或错误估计兵力。

第二，它工程接入路径清晰。对手建模模块可以先作为 Strategy Manager 的辅助输入，而不需要替换整个控制系统。

第三，它算力友好。初期可以从规则分类器、统计模型、轻量监督学习做起，不依赖大规模 RL。

第四，它能形成可测实验。可以比较“有对手模型”和“无对手模型”在固定 opponent pool 下的胜率、防守成功率、开局识别准确率和错误转型率。

依赖研究

SC2LE、AlphaStar 和 AlphaStar Unplugged 都明确强调部分可观测、长时序和对手策略不确定性是 SC2 的核心难点。[12][13][18] RTS 领域也长期存在 player strategy modeling、opening prediction、build order prediction 和 replay mining 传统。现有资料显示，SC2 相关研究常使用 replay 特征做 league prediction、build order / strategy prediction 或 combat outcome prediction。[22][23]

是否适合作为特色主方向

最推荐，且建议一期就纳入。

4.5.2 二期探索：世界模型 / 局部 model-based refinement

方案定义

学习一个环境或局部动态模型，用于预测未来状态、战斗结果、经济走势或策略回报，再辅助 planning。

核心思想

不应在第一阶段尝试学习完整 SC2 世界模型，而应收缩为局部 surrogate model，例如：

- 战斗胜负预测。

- 交战损失预测。

- 30 秒后经济 / 兵力差预测。

- 某个 tech choice 的风险评估。

- 分支策略 rollout 的 value predictor。

AlphaStar Unplugged 中包括 offline variants of MuZero，说明模型式或规划式方法在 SC2 离线设置中已被纳入基准研究。[18]

为什么不宜作为第一阶段主线

世界模型具有研究价值，但不宜作为第一阶段主线，原因是：

第一，完整 SC2 动态过于复杂，包含隐藏信息、对手策略、经济系统、科技树和微操结果，模型误差会快速累积。

第二，世界模型需要高质量数据与稳定状态表示，而这些都依赖前期 bot skeleton、日志系统和 replay 管线。

第三，局部预测模型的收益更确定。相比“学一个完整世界”，先做 combat outcome predictor 或 economy risk predictor 更可控。

是否适合作为特色主方向

适合作为二期探索方向。第一阶段可预留接口，但不建议把它作为主线成败条件。

4.5.3 辅助工具层：LLM coach / replay analysis / strategy report

方案定义

使用 LLM 做高层策略解释、复盘总结、失败归因、训练课程生成、build order 文本化管理或有限频率的战略建议，而不是直接控制低层单位。

当前资料

Large Language Models Play StarCraft II 提出 TextStarCraft II 和 Chain of Summarization，用 LLM 处理文本化游戏状态并做战略决策，报告 LLM agent 可击败 Harder（Lv5）内置 AI，并被专家评价为接近有多年经验的平均玩家水平。[19]

LLM-PySC2 提出面向 LLM 的 SC2 环境，提供完整动作空间、多模态观察接口、结构化知识库和多智能体协作框架；其实验结论之一是，提升推理能力并不直接带来更好决策结果，部署环境中的自主学习仍重要。[20]

SwarmBrain 探索使用 LLM 进行实时战略实施，但这类工作总体仍属于早期探索。[21]

为什么更适合作为教练层而不是实时控制层

LLM 更适合作为教练层，原因是：

第一，SC2 的低层控制需要高频、稳定、可验证的动作输出，而 LLM 在实时性和动作一致性上并不占优。

第二，LLM 的优势在于文本理解、总结、归因和策略假设生成，更适合复盘和辅助研发。

第三，LLM 决策质量难以稳定评估，直接接入实时控制层容易产生不确定行为。

第四，已有公开工作更接近早期探索，尚不足以证明 LLM 可作为 full-game 主控策略。

是否适合作为特色主方向

不建议作为主特色。适合作为辅助工具层，用于 replay analysis、strategy report、失败归因和研发提效。

4.6 方案 F：小规模 self-play / opponent pool / league-lite

方案定义

不复现 AlphaStar 的大规模 league，而是在本地或小集群上维护一个小型 opponent pool：

- 当前主 bot。

- 若干历史版本。

- rush bot。

- greedy macro bot。

- turtle bot。

- air tech bot。

- 人工脚本 counter bot。

通过固定评测矩阵和有限自博弈，让主 bot 避免被单一策略针对。

核心思想

吸收 AlphaStar 与 TStarBot-X 的联赛思想，但缩小到工程可承受范围。

依赖生态

主要依赖 AI Arena local-play-bootstrap、自建 replay / log pipeline、TStarBot-X 的 league training 思想和 AlphaStar 的策略池与 counter-strategy 思想。

适合解决的问题

适合提高鲁棒性、发现漏洞、做回归测试、评估策略泛化。

工程复杂度

中高。需要自动比赛、结果统计、版本管理、replay 存档和对手池维护。

算力要求

中。CPU 并行对战即可起步。

首个结果周期

4-8 周可搭建最小 opponent pool；3 个月可形成稳定回归评测。

研究价值

中高。若结合对手建模和策略适应，可形成研究点。

工程价值

很高。能极大提升迭代质量。

主要风险

过早做 league 会拖慢核心 bot；对手池设计不合理会产生过拟合。

是否适合作为主线立项

不宜单独作为主线，但应作为主线第 2 阶段能力。

4.7 方案 G：完全端到端 AlphaStar-like 路线

方案定义

试图从 replay 初始化开始，构建大模型、端到端动作空间、多智能体 RL 和大规模 league training，目标复现或接近 AlphaStar。

核心思想

最大化学习系统纯度，减少规则与人工模块，追求 full-game 上限。

依赖生态

需要 AlphaStar 论文与官方博客、SC2LE / PySC2 / AlphaStar Unplugged 工具、大规模 replay 数据、分布式训练集群、大规模环境并行和高水平系统工程团队。

AlphaStar Nature 论文证明了这条路线的上界，但公开资料并未提供完整可复现实验系统。[13]

适合解决的问题

适合作为大型研究机构长期目标，不适合作为中小团队当前主线。

工程复杂度

极高。

算力要求

极高。

首个可运行结果周期

不可控。可能数月仍无法得到有意义 full-game agent。

研究价值

理论上很高，但失败概率很大。

工程价值

短中期低。

主要风险

长期无可运行结果；训练不稳定；复现细节缺失；算力不可承受；成果难以与 AlphaStar 比较。

是否适合作为主线立项

明确不建议。

5 候选方案横向比较

表1 SC2 AI 自研候选路线总览表

| 方案 | 核心思想 | 研究目标 | 主要依赖 | 算力需求 | 工程难度 | 研究价值 | 工程价值 | 风险 | 是否建议立项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 纯规则 full-game bot | 用规则和状态机完整打一局 | 快速搭 skeleton | python-sc2、Ares、AI Arena | 低 | 中 | 低 | 高 | 上限低、易堆规则 | 可作为阶段 0，不作最终主线 |
| B 分层混合 full-game bot | 规则保底，学习模块逐步替换 | 可运行 + 可研究 | Ares、python-sc2、AI Arena、replay、TStarBot-X | 中 | 中高 | 高 | 很高 | 模块复杂度失控 | 主推荐 |
| C SMAC / SMACv2 后回接 | 先做微操 MARL，再接 full-game | 微操与 cooperative MARL | SMAC、SMACv2、PyMARL 等 | 中 | 中 | 高 | 中 | 容易偏 benchmark | 支线推荐 |
| D replay / imitation full-game | 从 replay 学 build、战术与策略 | 提高样本效率 | PySC2、replay、AlphaStar Unplugged | 中 | 中高 | 高 | 高 | replay 兼容与行为克隆偏差 | 主线组成部分 |
| E1 对手建模 | 根据侦察推断隐藏状态与策略 | 特色研究与实战提升 | replay、日志、分类/序列模型 | 低到中 | 中 | 很高 | 高 | 标签与不确定性处理 | 一期特色推荐 |
| E2 世界模型 | 学局部动态与结果预测 | model-based refinement | replay、对战日志、预测模型 | 中 | 中高 | 高 | 中高 | 完整建模过难 | 二期探索 |
| E3 LLM 教练层 | 复盘总结与策略报告 | 研发辅助与解释性 | LLM、replay、日志 | 中 | 中 | 中 | 中 | 不一定提升胜率 | 辅助工具层 |
| F league-lite | 小型 opponent pool 与自博弈 | 鲁棒性与回归测试 | AI Arena、本地对战、历史版本 | 中 | 中高 | 中高 | 很高 | 对手池过拟合 | 第二阶段支线 |
| G AlphaStar-like 端到端 | 大模型 + 大规模 RL + league | 追求上界 | SC2LE、replay、大规模集群 | 极高 | 极高 | 高 | 低 | 长期无结果 | 不建议 |

表2 候选路线对比评分表

评分采用 1-5 分，5 分最好。

| 方案 | 可落地性 | 首个结果速度 | 研究意义 | 创新空间 | 算力友好度 | 长期上限 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 纯规则 full-game bot | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| B 分层混合 full-game bot | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| C SMAC / SMACv2 支线 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| D replay / imitation 学习 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| E1 对手建模 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| E2 世界模型 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| E3 LLM 教练层 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| F league-lite | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| G AlphaStar-like | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 |

横向判断：

- B 是当前最均衡的主线候选，兼顾工程落地、研究空间、长期上限和算力可控。

- E1 对手建模是最适合作为一期特色研究点的方向。

- D replay 学习应嵌入 B，而不是孤立成单独主线。

- C 适合作为算法支线，但不能替代 full-game。

- G 不适合当前立项。

6 推荐路线与不推荐路线

6.1 主推荐路线

主推荐路线是：

B：分层混合 full-game bot；以 Ares-sc2 / python-sc2 等 Python bot 生态为候选工程底座，以 AI Arena local-play-bootstrap 为评测闭环，以规则系统保证完整可运行，再逐步接入 replay 学习、对手建模、战术评分和微操学习。

推荐原因：

1. 能较快产生完整可运行 agent。

2. 与 SC2 多尺度任务结构一致。

3. 不依赖不可获得的大规模算力。

4. 能同时支撑工程 demo 与研究论文。

5. 能逐步引入学习模块，而不是一开始就被 RL 训练卡死。

6. 与 TStarBot-X 的工程经验一致：低算力条件下应采用规则先验、模块化和稳定训练，而不是直接照搬 AlphaStar。

7. 可自然叠加对手建模、replay 学习、微操 MARL、league-lite 等支线。

6.2 次推荐路线

次推荐路线有三条：

第一，D：replay / imitation learning。

它应作为主线的数据驱动模块，用于 build order、策略分类、对手建模、战术评分和行为克隆。

第二，E1：对手建模 / hidden-state inference。

这是最值得作为一期特色研究点的方向，应尽早纳入系统架构。

第三，F：league-lite / opponent pool。

它适合在 bot skeleton 稳定后加入，用于自动回归测试和策略鲁棒性提升。

6.3 支线推荐路线

C：SMAC / SMACv2 适合作为微操和 cooperative MARL 支线。

它的价值在于：

- 提供标准实验环境。

- 容易形成论文实验。

- 可训练局部战斗策略。

- 可研究泛化与 closed-loop policy。

但它不应成为主线，因为 SMAC / SMACv2 不覆盖 full-game 的宏观运营、侦察、经济与科技。

6.4 不推荐路线

不推荐当前立项的路线包括：

1. G：完全 AlphaStar-like 端到端路线。

理由是算力、工程和公开细节都不可控。

2. LLM 直接控制 full-game agent。

目前 LLM 在 SC2 中更适合高层规划、总结分析和辅助决策；公开结果尚不足以支持其作为实时控制主线。

3. 单独做纯 SMAC benchmark 而不接 full-game。

它可能产出 MARL 论文，但与“构建自己的 SC2 游戏 AI”目标偏离。

表4 不建议立项的路线及原因

| 路线 | 为什么看起来吸引人 | 为什么不适合作为当前主线 | 更合理的替代方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完全 AlphaStar-like | 上限最高，历史影响最大 | 算力极高，关键工程细节未公开，长期无结果风险大 | 分层混合 full-game + replay + league-lite |
| LLM 直接控全局 | 新颖、可解释、容易展示 | 实时性差，低层控制不稳，胜率难保证 | LLM 做教练层 / 复盘层 |
| 纯 SMAC / SMACv2 主线 | benchmark 清晰，论文实验方便 | 不解决 full-game 宏观运营和侦察问题 | 作为微操支线接入 full-game |
| 纯规则 bot 作为最终目标 | 快速可运行，工程确定性高 | 研究价值低，上限有限，易被针对 | 作为阶段 0 skeleton |
| 完整世界模型主线 | 理论上优雅，可做规划 | SC2 完整动态太复杂，误差累积严重 | 先做 combat / economy 局部预测模型 |

7 主线 + 支线的组合建议

表3 主线 + 支线组合建议表

| 组合方案 | 主线内容 | 支线内容 | 适合团队规模 | 推荐理由 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 1：工程优先型 | 纯规则 / Ares full-game skeleton | 简单 replay 日志与 AI Arena 评测 | 1-2 人 | 最快跑通完整对局 | 研究特色弱 |
| 组合 2：推荐标准型 | 分层混合 full-game bot | 对手建模 + replay 学习 | 2-5 人 | 工程与研究平衡最好 | 模块边界需设计好 |
| 组合 3：算法增强型 | 分层 full-game bot | SMACv2 微操 + combat predictor | 3-6 人 | 有论文实验与可接入模块 | benchmark 与实战接轨难 |
| 组合 4：长期竞技型 | 分层 bot + opponent model | league-lite + opponent pool | 4-8 人 | 提升鲁棒性和长期强度 | 自动化评测成本高 |
| 组合 5：探索展示型 | 分层 bot | LLM coach + replay report | 2-4 人 | 展示性和解释性强 | 不一定提升胜率 |

最推荐组合是：

组合 2 为一期主组合，组合 4 作为二期增强：；一期聚焦分层混合 skeleton、稳定评测闭环、replay / log 数据管线与对手建模原型；；二期再加入 league-lite、combat predictor、SMACv2 微操支线和 LLM 复盘工具。

最合理的系统形态

推荐系统架构如下：

1. Bot Runtime 层

- Ares-sc2 / python-sc2。

- AI Arena ladder 兼容。

- 本地 replay 与日志存储。

2. Macro Manager

- build order。

- worker / economy。

- expansion。

- production。

- tech path。

- supply。

- race-specific plan。

3. Scouting & Belief State

- 侦察任务。

- 已见单位 / 建筑记忆。

- 对手开局分类。

- hidden tech inference。

- enemy army estimation。

4. Strategy Manager

- 当前 game plan。

- risk level。

- 是否贪经济。

- timing attack。

- 防守 / 转型。

5. Tactical Manager

- army grouping。

- attack / defend / harass。

- retreat threshold。

- combat predictor 接入。

6. Micro Layer

- 初期规则微操。

- 后续 SMAC / 自定义场景学习模块替换。

7. Data & Learning Layer

- replay parser。

- match log。

- supervised model。

- opponent model。

- combat predictor。

- evaluation dashboard。

8. Coach / Analysis Layer

- LLM replay summary。

- 失败归因。

- 策略假设生成。

- 人类可读报告。

8 三个月启动建议

三个月启动阶段应收缩战线，优先打通立项成败所需的最小闭环。不要同时展开 full-game skeleton、SMAC、世界模型、LLM、复杂 replay 学习和 league 训练。启动期分为必做项、推荐项和可选项。

8.1 必做项：决定立项成败的最小闭环

必做项只保留最关键内容：

1. 确定工程底座

- 在 Ares-sc2 与裸 python-sc2 之间做小规模技术验证。

- 确认本地运行、地图、版本、依赖安装、AI Arena 兼容性。

- 选定第一阶段工程框架。

2. 建立 full-game skeleton

- 单种族。

- 单主策略。

- 能完成开局、采矿、生产、补给、扩张或 timing attack。

- 能完整打一局，不因工程错误中途崩溃。

3. 打通本地自动评测闭环

- 配置 AI Arena local-play-bootstrap 或等价本地 bot-vs-bot 环境。

- 能批量运行固定对局。

- 自动保存 replay、胜负、时长、关键日志。

4. 建立最小日志体系

- 记录 build order 时间线。

- 记录 scout observations。

- 记录关键策略切换。

- 记录战斗与失败原因标签。

5. 固定一期 opponent pool

- built-in AI 或脚本对手。

- 自己的历史版本。

- 至少一个 rush / aggressive 对手。

- 至少一个 macro / greedy 对手。

这些必做项的目标不是马上做强，而是确保项目拥有可持续迭代的工程闭环。

8.2 推荐项：一期特色研究原型

推荐项聚焦一个特色方向，不分散：

1. 第一版对手建模 / hidden-state inference

- 输入：侦察时间线、已见建筑、已见单位、地图时间、对手扩张信息。

- 输出：开局类型、rush risk、tech risk、enemy army estimate。

- 初期可采用规则分类器或轻量监督模型。

- 接入 Strategy Manager，用于调整防守、侦察或科技路线。

2. 对手建模 ablation

- 比较有模型与无模型。

- 固定 opponent pool。

- 指标包括胜率、防 rush 成功率、错误贪经济次数、开局识别准确率。

推荐项的目标是形成第一条可写成技术报告或论文雏形的实验线。

8.3 可选项：只在必做项稳定后启动

可选项不应影响主线闭环：

1. combat predictor

- 用对局日志或局部战斗片段预测交战胜负或损失。

- 接入 Tactical Manager 的撤退 / 接战判断。

- 适合作为二期 world-model-lite 起点。

2. LLM replay report

- 自动生成 replay 摘要、失败原因、策略建议。

- 用于研发辅助，而不是实时控制。

- 可作为展示性工具，但不作为一期核心成败指标。

3. SMAC / SMACv2 微操实验

- 复现 baseline。

- 研究 closed-loop policy 或泛化。

- 暂不强行回接 full-game，避免拖慢主线。

8.4 阶段性成功标准

一期成功标准应同时覆盖工程、策略和研究三个层面。

工程成功标准

1. bot 能稳定完整打一局，工程崩溃率可控。

2. 本地自动评测闭环跑通，可批量运行固定对局。

3. replay、胜负、关键日志和配置能够自动归档。

4. 至少支持一个单种族、一个主策略和一个固定地图池。

5. 能对固定 opponent pool 生成可复现评测结果。

策略成功标准

1. 对 built-in AI 或固定弱 bot 取得稳定胜率。

2. 面对 aggressive / rush 类对手时具备基本防守反应。

3. 面对 macro 类对手时能完成经济、科技和进攻流程。

4. 对手建模模块能影响实际策略选择，而不是只做离线分析。

5. 对手建模开启后，在至少一个固定评测集上带来可测性能提升，例如胜率、防守成功率或错误策略选择率改善。

研究成功标准

1. 形成一个清晰问题定义：例如“部分可观测条件下的对手开局识别与策略适应”。

2. 形成一个可复现实验协议：固定 opponent pool、地图、版本、评测次数与指标。

3. 形成至少一个 ablation：无对手模型 vs 有对手模型，或规则模型 vs 学习模型。

4. 形成可写成技术报告或论文雏形的初步结论。

5. 数据、代码结构和日志足以支撑后续 replay learning、combat predictor 或 league-lite 扩展。

9 主要风险与规避建议

风险 1：过早做端到端 RL

规避：先用规则和 Ares-sc2 / python-sc2 跑通 full-game，学习模块只替换局部决策。

风险 2：长期停留在纯规则堆砌

规避：从第一天设计数据日志和模块接口，让对手建模、战术评分、微操模块能接入。

风险 3：SMAC 支线与 full-game 脱节

规避：只把 SMAC / SMACv2 定义为微操实验线；每个微操实验都必须说明未来如何接入 Tactical Manager。

风险 4：replay 兼容与数据清洗拖慢进度

规避：先用自家 bot 对战日志训练最小模型，再逐步引入人类 replay。

风险 5：LLM 方向喧宾夺主

规避：LLM 只作为 coach / analyst，不参与高频实时控制。

风险 6：没有稳定评测，难以判断进步

规避：第一阶段就搭建 AI Arena local-play-bootstrap 或等价本地评测环境，并固定 opponent pool。

风险 7：特色研究点过散

规避：主特色只选一个，即对手建模 / hidden-state inference；世界模型、LLM、SMAC 微操均作为二期或支线。

风险 8：工具链版本问题影响进度

规避：启动第一周完成 Ares-sc2、python-sc2、AI Arena local-play-bootstrap 的最小技术验证，尽早确认可运行环境，而不是先做上层设计。

10 结论

1. 如果现在立项，最推荐的主线是什么？

最推荐主线是：

分层混合 full-game bot。

具体是以 Ares-sc2 / python-sc2 等当前可用 Python bot 生态为候选工程底座，以 AI Arena 或等价本地对战环境为评测闭环，以规则系统保证完整可运行，再逐步接入 replay 学习、对手建模、战术评分和微操学习。

2. 该主线最合理的系统形态是什么？

最合理形态是：

宏观规则 / 程序化规划 + 对手建模 + 战术学习评分 + 局部微操学习 + 自动评测闭环。

它不是纯规则，也不是端到端 RL，而是符合 SC2 多尺度结构的混合式 agent。

3. 哪个“特色研究方向”最值得叠加在主线上？

最值得叠加的是：

一期推荐：对手建模 / hidden-state inference。

原因是它直接对应 SC2 的部分可观测本质，工程可接入，算力友好，研究价值高，也能实际提升 bot 的策略适应能力。

4. 哪些路线适合作为辅助实验线？

适合作为辅助实验线的是：

- replay / imitation learning。

- SMAC / SMACv2 微操模块。

- combat outcome predictor。

- league-lite / opponent pool。

- LLM replay coach / strategy report。

5. 哪些路线明确不建议作为主线？

明确不建议：

- 完全端到端 AlphaStar-like 路线。

- LLM 直接控制 full-game。

- 纯 SMAC / SMACv2 benchmark 主线。

- 纯规则 bot 作为最终目标。

- 完整世界模型作为第一阶段主线。

6. 如果团队资源有限，前 3 个月最值得做什么？

前 3 个月只做三类事：

1. 必做：工程底座、full-game skeleton、本地自动评测、日志体系、固定 opponent pool。

2. 推荐：对手建模 / hidden-state inference 原型，并做 ablation。

3. 可选：combat predictor、LLM replay report 或 SMACv2 微操实验，但不得影响主线闭环。

7. 如果目标是“有特色、有研究意义、又真能运行”，最优组合方案是什么？

最优组合是：

主线 B：分层混合 full-game bot；一期特色 E1：对手建模 / hidden-state inference；数据 D：replay / imitation learning；二期评测 F：league-lite / opponent pool；算法支线 C：SMACv2 / 微操学习；辅助工具 E3：LLM coach / replay analysis

一句话总结：

先做一个能打完整游戏的分层 bot，再让它“看懂对手”，最后让局部模块逐步学习化。

参考文献

[1] Blizzard. [s2client-proto: StarCraft II Client protocol definitions](https://github.com/Blizzard/s2client-proto)

[2] Blizzard. [s2client-api: C++ library for SC2 API](https://github.com/Blizzard/s2client-api)

[3] BurnySc2. [python-sc2](https://github.com/BurnySc2/python-sc2)

[4] Google DeepMind. [PySC2 - StarCraft II Learning Environment](https://github.com/google-deepmind/pysc2)

[5] AI Arena. [Bot Development Wiki](https://aiarena.net/wiki/bot-development/)

[6] AI Arena. [Getting Started](https://aiarena.net/wiki/bot-development/getting-started/)

[7] AI Arena. [local-play-bootstrap](https://github.com/aiarena/local-play-bootstrap)

[8] AresSC2. [ares-sc2](https://github.com/AresSC2/ares-sc2)

[9] AresSC2. [Ares-sc2 documentation](https://aressc2.github.io/ares-sc2/)

[10] AresSC2. [ares-sc2-bot-template](https://github.com/AresSC2/ares-sc2-bot-template)

[11] AI Arena. [awesome-sc2-ai](https://github.com/aiarena/awesome-sc2-ai)

[12] Vinyals et al. [StarCraft II: A New Challenge for Reinforcement Learning](https://arxiv.org/abs/1708.04782)

[13] Vinyals et al. [Grandmaster level in StarCraft II using multi-agent reinforcement learning](https://www.nature.com/articles/s41586-019-1724-z)

[14] DeepMind. [AlphaStar: Mastering the real-time strategy game StarCraft II](https://deepmind.google/blog/alphastar-mastering-the-real-time-strategy-game-starcraft-ii/)

[15] Han et al. [TStarBot-X: Efficient League Training in StarCraft II Full Game](https://arxiv.org/abs/2011.13729)

[16] Samvelyan et al. [The StarCraft Multi-Agent Challenge](https://arxiv.org/abs/1902.04043)

[17] Ellis et al. [SMACv2: An Improved Benchmark for Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning](https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/hash/764c18ad230f9e7bf6a77ffc2312c55e-Abstract-Datasets_and_Benchmarks.html)

[18] Mathieu et al. [AlphaStar Unplugged: Large-Scale Offline Reinforcement Learning](https://arxiv.org/abs/2308.03526)

[19] Ma et al. [Large Language Models Play StarCraft II](https://arxiv.org/abs/2312.11865)

[20] Li et al. [LLM-PySC2: StarCraft II learning environment for Large Language Models](https://arxiv.org/abs/2411.05348)

[21] Shao et al. [SwarmBrain: Embodied agent for real-time strategy game StarCraft II via large language models](https://arxiv.org/abs/2401.17749)

[22] Kim et al. [Predicting combat outcomes and optimizing armies in StarCraft II by deep learning](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417421009921)

[23] Chen et al. [Feature Extraction for StarCraft II League Prediction](https://www.mdpi.com/1068066)